| **Participantes** |
| --- |
| **Dayane Alves dos Santos**  **Rafael Oliveira Pereira** |

| **Cronograma** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrega (Deliverable)** | **Situação** | **Data Início** | **Data Fim** | **Atraso em Dias** |
| 15/03/2023 | Finalizado - Entregue | 14/02/2023 | 13/03/2023 | 0 |
| 16/04/2023 | Finalizado - Entregue | 15/03/2023 | 16/04/2023 | 2 |
| 21/06/2023 | Finalizado | 17/04/2023 | 20/06/2023 | 3 |

**Obs:**

**Data início e fim referem-se às datas realizadas, para as entregas concluídas, ou novas datas planejadas para os em andamento/ a iniciar.**

| **Custos** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrega (Deliverable)** | **Situação** | **Custo Planejado** | **Custo Real** | **Variação** |
| Back-End Site Empresa | Entregue | U$$ 20K | U$$18,5K | -5% |
| Front-End Site Empresa | Entregue | U$$6K | U$$9K | +30% |
| Aplicativo Móvel | Finalização | U$$28K | U$$31,5K | +4% |

| **Situação geral do projeto** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Escopo** | **Cronograma** | **Custo** | **Riscos** | **Qualidade** |
|  |  |  |  |  |

| **Resumo do Status** |
| --- |
| O projeto Socorro Deus!!!! Está dentro do escopo definido, com pequenos desvios no cronograma e custos. As atividades planejadas estão sendo executadas, com algumas entregas concluídas e outras em fase de finalização. Os principais riscos estão sendo monitorados e mitigados, e os indicadores de qualidade estão sendo acompanhados. |

| **Atividades Realizadas na Última Semana** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Atividade** | **Responsável** | **Resultado** |  | |
| 23/06/23 | [Template Plano de GC](https://ava.ifpr.edu.br/mod/resource/view.php?id=350500) | Rafael | Realizado |  | |
| 23/06/23 | Inserir o Plano no repositório do Github | Dayane | Realizado |  | |
|  |  |  |  |  | |

| **Atividades Planejadas para a Próxima Semana** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Atividade** | **Responsável** | **Objetivo** |  | |
| 16/02/2023 | Reunião de planejamento | Equipe | Definir metas e estratégias para a semana |  | |
| 02/03/2023 | Desenvolvimento do website | Desenvolvedor | Implementar novas funcionalidades no site |  | |
| 05/04/2023 | Testes de usabilidade | UX Designer | Avaliar a experiência do usuário no site |  | |
| 07/05/2023 | Campanha de marketing | Marketing | Promover a loja e atrair novos clientes |  | |

| **Monitoramento de Métricas do time** |
| --- |
| | **Lead time** | 2 DIAS | | --- | --- | | **Cycle time** | 3 DIAS | | **Response time** | 3 HORAS | | **throughput** | 2 TAREFAS | |

| **Controle de Mudanças** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificação** | **Sumário da Solicitação** | **Solicitante** | **Situação (Autorizado, Rejeitado, Avaliação)** | **Prazo Adicional** | **Custo Adicional** |
| CM-001 | Adicionar opção de seguro ao checkout | Cliente A | Autorizado | 2 dias | U$$16,00 |
| CM-002 | Implementar sistema de avaliação | Cliente B | Avaliação | 0 dias | U$$0 |
| CM-003 | Alterar layout da página inicial | Cliente C | Rejeitado | 1 dias | U$$0 |

| **Gerenciamento de Riscos** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrição** | **Probabilidade** | **Impacto** | **Prevenção** | **Contingência** | **Obs** |
| **Atraso na entrega dos veículos** | Média | Alto | Monitorar o progresso da produção e estabelecer prazos realistas | Ter um plano de contingência para alugar veículos de terceiros, se necessário | - |
| **Problemas de segurança no sistema online** | Baixa | Médio | Realizar testes de segurança regulares e implementar medidas de proteção | Ter backups regulares dos dados e um plano de resposta a incidentes | - |
| **Falta de demanda esperada** | Alta | Alto | Realizar pesquisas de mercado e análise de tendências para prever a demanda | Implementar estratégias de marketing e promoções para atrair mais clientes | - |

| **Principais pontos críticos** | | |
| --- | --- | --- |
| Identificou-se que os principais pontos críticos do projeto de uma loja online de locação de veículos podem ser a segurança do sistema, devido ao manuseio de informações sensíveis, e a demanda esperada, que requer uma análise cuidadosa para evitar falta ou excesso de veículos disponíveis. |  | |

| **Principais encaminhamentos** | | |
| --- | --- | --- |
| Os principais encaminhamentos do projeto de uma loja online de locação de veículos devem incluir o desenvolvimento de um sistema seguro e confiável, além da implementação de estratégias de marketing eficientes para atrair e reter clientes. |  | |

| **Aprovação do Relatório** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GERENTE DO PROJETO: **RAFAEL OLIVEIRA PEREIRA**  Nome: Rafael Pereira Data: 27/06/2023  Ass.: Rafael Oliveira Pereira |  |  |  | |
| PATROCINADOR:  Nome: LAUREANA PALUDO Data: 27/06/2023  Ass.: Laureana Paludo |  |  |  | |